KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Nhóm 15  - Thành viên nhóm:

- Đặng Đình An (Nhóm trưởng)

- Trần Võ Hà

- Nguyễn Tiến Phát

- Đặng Gia Thuận

- Nguyễn Anh Vũ

Tên ứng dụng: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG THÚ CƯNG

Thời gian thực hiện: Từ 03/08/2018 đến 24/08/2018 (15 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 3/08/2026 Đến: 10/08/2026) | 1. Đăng ký nhóm, GV gán đồ án | Tất cả thành viên nhóm: -Đặng Đình An -Trần Võ Hà -Nguyễn Tiến Phát -Đặng Gia Thuận -Nguyễn Anh Vũ | -tiết lý thuyết đầu tiên chưa giao đề án |
|  | 2. Lên kế hoạch ban đầu thực hiện (GV tư vấn kế hoạch chung, SV thay đổi theo nhu cầu thực tế của từng nhóm) |  |  |
|  | 3. Phân chia công việc nhóm (chi tiết các công việc cần làm) |  |  |
|  | 4. Tìm hiểu các hệ thống tương tự (hệ thống quản lý ứng dụng thực tế) |  |  |
|  | 5.Họp nhóm lên kế hoạch thực hiện vào ngày(5/08/2026) |  |  |
| Tuần 02 (Từ: 10/08/2026 Đến: 17/08/2026) | 1. Phân tích yêu cầu của đồ án. Làm rõ các yêu cầu của đồ án. | Đặng Đình An | -khảo sát 3 tuần |
|  | 2. Giới hạn mục tiêu của đồ án. | Nguyễn Tiến Phát |  |
|  | 3. Chuẩn bị các file báo cáo đồ án. | Đặng Gia Thuận |  |
|  | 4. Lên kế hoạch cụ thể thực hiện | Trần Võ Hà |  |
|  | 5.Chọn nguồn, địa điểm khảo sát | Nguyễn Anh Vũ |  |
|  | 6.Họp nhóm để tổng hợp ý kiến(15/08/2026) | Cả nhóm |  |
| Tuần 03 (Từ: 17/08/2018 Đến: 24/08/2018) | 1.Khảo sát hiện trạng | Trần Võ Hà |  |
|  | 2.Khảo sát quy trình nghiệp vụ | Đặng Đình An |  |
|  | 3.Khảo sát ý kiến user, đặt câu hỏi | Đặng Gia Thuận |  |
|  | 4.khảo sát yêu cầu chức năng, phi chức năng | Nguyễn Tiến Phát |  |
|  | 5. Tổng hợp nội dung câu trả lời | Nguyễn Anh Vũ |  |
|  | 6.họp nhóm đưa ý kiến chỉnh sửa(20/08/2026) | Cả nhóm |  |
| Tuần 04 (Từ: 24/08/2018 Đến: 31/08/2018) | 1.Chỉnh sửa phần khảo sát hiện trạng | Trần Võ Hà |  |
|  | 2.Chỉnh sửa phần yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng | Nguyễn Tiến Phát |  |
|  | 3.Viết file nhật ký cập nhật tiến độ công việc | Nguyễn Anh Vũ |  |
|  | 4.Chỉnh sửa bố cục file khảo sát | Đặng Gia Thuận |  |
|  | 5.Chỉnh sửa chi tiết các chức năng chính | Đặng Đình An |  |
| Tuần 05 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 06 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 07 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 08 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 09 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 10 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 11 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 12 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 13 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 14 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 15 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |

Link nhật ký (phamthanhhung3578@gmail.com)